RUTA SCRUM

Organización de avances y plan de trabajo
ClearBid NJ

Corte de evidencias: 19 de octubre de 2026

Alcance de este documento. Organiza el proyecto con los artefactos de la ruta Scrum/Kanban solicitados en la guía docente. Reconstruye avances a partir de documentos, imágenes y archivos del repositorio. Las ventanas de evidencia no se presentan como sprints formales, ya que no se encontró un tablero exportado, fichas de sprint ni retrospectivas registradas.

Lectura del estado. “Evidenciado” indica un artefacto visible en la carpeta o repositorio; “reportado” indica una declaración del equipo; “pendiente de validar” requiere una prueba reproducible. Este documento es una organización de seguimiento preparada ahora, no una prueba de que Trello se haya usado previamente.

# 1. Resumen ejecutivo

ClearBid NJ avanzó desde una estructura inicial de desarrollo y base de datos local hacia interfaces de demostración, configuración Docker, una decisión de uso de Supabase y un intento de conectar el trabajo local con la nube. El avance es real, pero está distribuido en prototipos y entornos distintos. No hay evidencia suficiente para afirmar que el MVP completo esté integrado, reproducible y aprobado según una Definition of Done.

| Área | Estado al corte | Base de evaluación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Parcial / evidenciado | Capturas de acceso, registro, verificación y lista de propiedades. Algunas vistas muestran contador sin resultados coincidentes. |
| Backend y seguridad | Parcial / con incidencias abiertas | Código FastAPI, capturas de API y correo de verificación; registro de pruebas con diferencias en respuestas HTTP y validación OTP. |
| Base de datos | PostgreSQL local evidenciado; Supabase reportado | pgAdmin muestra tablas y filas en PostgreSQL local. Supabase fue elegido por el equipo, pero la copia revisada no demuestra conexión cloud. |
| Docker / DevOps | Configuración y capturas; integración no cerrada | El ZIP contiene Dockerfile y docker-compose dentro de backend; existen capturas fechadas 15–16 de octubre. No se repitió un levantamiento integrado. |
| Scrum y trazabilidad | Artefactos por formalizar | La guía y documentos declaran Scrum/sprints. No se encontró evidencia de backlog priorizado, ficha de sprint, DoD, retrospectivas ni tablero activo exportado. |

# 2. Ruta Scrum requerida y estado

La guía de apoyo del profesor pide para Scrum/Kanban una Product Vision, Product Backlog priorizado, Sprint Backlog o tablero, Definition of Done, fichas por sprint/ciclo y retrospectivas. También exige diseño, pruebas con evidencias, repositorio, Docker, manual/README, innovación, cierre y matriz de trazabilidad. La siguiente organización completa los artefactos de seguimiento sin atribuirlos retroactivamente al equipo.

| Artefacto Scrum/docente | Estado actual | Acción para formalizar |
| --- | --- | --- |
| Product Vision | Propuesta construible desde el objetivo del proyecto; requiere validación del equipo/contraparte. | Aprobar la declaración breve de visión y alcance del MVP. |
| Product Backlog | No se encontró exportación de un backlog priorizado. | Usar las historias y criterios de aceptación del apartado 3 como primera versión. |
| Sprint Backlog / tablero | El equipo declara trabajo por sprints, pero Alfredo informa que no ha usado Trello y no se aportó exportación del tablero. | Confirmar si el tablero está activo; asignar seguimiento y fecha; guardar cortes periódicos. |
| Definition of Done | No se encontró un acuerdo documentado. | Adoptar y validar los criterios del apartado 5 antes de mover tarjetas a terminado. |
| Fichas y retrospectivas | No hay actas formales aportadas. | Completar fichas retrospectivas para ciclos futuros; describir ventanas pasadas como reconstrucción por evidencias. |
| Diseño, pruebas, Docker, manual, trazabilidad | Material parcial; faltan consolidación y pruebas reproducibles. | Usar checklist del apartado 7 y ligar requisitos, historias, componentes y pruebas. |

# 3. Product Vision propuesta

Para inversionistas y analistas que evalúan propiedades asociadas a subastas inmobiliarias en New Jersey, ClearBid NJ es una plataforma web de consulta que reúne información de propiedades y presenta indicadores para apoyar una revisión previa a una oferta. Su valor esperado es reducir la dispersión de información y facilitar la comparación de oportunidades. El MVP prioriza el acceso, la consulta de propiedades, filtros básicos y visualización de un semáforo de riesgo con datos de prueba identificados.

Validación pendiente: confirmar con la contraparte usuario objetivo, datos fuente, reglas de riesgo, alcance obligatorio del MVP y valor esperado. El material revisado no acredita validación formal de esta declaración.

# 4. Product Backlog inicial

Prioridad: P0 = indispensable para demostrar el MVP; P1 = necesaria para integración/entrega; P2 = evolución posterior. Los estados describen evidencia conocida, no progreso de Trello.

| Historia / prioridad | Historia de usuario | Criterios de aceptación (resumen) | Estado con evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 · Consultar propiedades P0 | Como inversionista, quiero ver propiedades de subasta para identificar oportunidades. | Dado un conjunto de datos acordado, cuando abro la vista, entonces la interfaz muestra las propiedades recibidas desde la API con contador coherente. | Parcial: capturas muestran lista con 3 filas y otras vistas con contador/lista vacía. |
| HU-02 · Filtrar propiedades P0 | Como usuario, quiero filtrar por condado, riesgo y tipo para acotar la búsqueda. | Cuando aplico o limpio filtros, entonces el conjunto y el contador se actualizan y coinciden. | Parcial: controles visibles; hay capturas con cero coincidencias/contador no concordante. |
| HU-03 · Revisar riesgo P0 | Como inversionista, quiero ver un indicador de riesgo para orientar la revisión de cada inmueble. | Cuando una propiedad tiene datos y reglas definidas, entonces se presenta el resultado y los motivos trazables. | Parcial: semáforos visibles en interfaz/DB; precisión de reglas no validada con contraparte. |
| HU-04 · Crear cuenta e iniciar sesión P0 | Como usuario, quiero crear una cuenta e iniciar sesión para acceder al prototipo. | Con datos válidos se crea/accede a una cuenta; correo duplicado se rechaza; errores no exponen información innecesaria. | Parcial: interfaz/código; registro devuelve 200 cuando pruebas esperan 201; contrato por confirmar. |
| HU-05 · Verificar cuenta por código P0 | Como usuario, quiero verificar mi cuenta con un código para completar el acceso. | El código válido se acepta; el inválido o vencido se rechaza; el envío y expiración quedan documentados. | Parcial y riesgo abierto: correo visible en captura; prueba de código inválido registra 200 donde esperaba 401. |
| HU-06 · Persistir y consultar datos P0 | Como equipo, queremos guardar y recuperar propiedades para presentar información consistente. | La consulta de la API y la base seleccionada devuelve los mismos registros y conteos. | PostgreSQL local evidenciado; integración Supabase reportada, no reproducida en el corte. |
| HU-07 · Integrar entorno Docker P1 | Como integrante, quiero levantar el MVP desde una instalación limpia para reproducir la demostración. | Los servicios definidos arrancan con instrucciones documentadas; healthcheck y flujo principal funcionan. | Parcial: configuración/capturas; levantamiento limpio y conjunto completo no comprobados. |
| HU-08 · Cerrar pruebas críticas P1 | Como equipo, queremos validar autenticación, consulta, filtros, permisos y riesgo antes de entregar. | Casos priorizados pasan y cada resultado tiene ID, ambiente, versión, salida y evidencia. | Pendiente de cierre: existe suite/registro de errores; no se repitieron pruebas en esta revisión. |
| HU-09 · Documentar ejecución y arquitectura P1 | Como evaluador, quiero reproducir y comprender el sistema y sus decisiones. | README/manual explican configuración sin secretos, ejecución, pruebas, arquitectura y modelo de datos vigente. | Parcial: README en repositorio principal; el ZIP de aplicación carece de README en su raíz; modelo requiere conciliación. |
| HU-10 · Funciones avanzadas P2 | Como usuario, quiero mapas, alertas, favoritos y administración para ampliar el análisis. | Cada función priorizada tiene criterio y prueba independiente. | Backlog futuro: no cerrar como implementadas sin evidencia. |

# 5. Reconstrucción de avances por ventanas de evidencia

Las fechas siguientes agrupan artefactos disponibles; no reemplazan fichas de sprint que no se encontraron. El equipo también relató una secuencia de enfoques: entorno local con Docker/Node.js; interfaz temprana conectada directamente a Supabase mediante URL y clave anon; y después un enfoque local-a-nube. No se asignan fechas ni se declara cierre para esos cambios cuando no hay commit o acta que los identifique.

| Ventana / etapa relatada | Avance y evidencia | Incidencias / aprendizaje | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio local (fecha exacta no documentada) | Felipe realizó el primer levantamiento local de base de datos, según el equipo. Capturas del 20–23 sep. muestran pgAdmin/PostgreSQL, tablas, registros y vistas de interfaz; backend cuenta con código y pruebas. | El prototipo local, la interfaz y el acceso a datos evolucionaron en versiones distintas. La captura de propiedades contiene tres registros con semáforo; los conteos difieren entre otras capturas. | Registrar el primer commit/entorno ejecutable y decidir qué versión es la base del MVP. |
| Evidencia 20–23 sep. (ciclo retrospectivo, no sprint formal) | Capturas en carpeta backend de API/Swagger y evidencia visual de la interfaz y persistencia local. | El registro de pruebas posterior anota diferencias en HTTP 200/201 y rechazo OTP. La vista en español del 23 sep. muestra cero propiedades coincidentes. | Vincular cada captura a ID de prueba y guardar resultado esperado/obtenido. |
| Evidencia 15–16 oct. (ciclo retrospectivo, no sprint formal) | Hay Dockerfile, docker-compose dentro de backend y cinco capturas clasificadas como Docker. Matías reporta haber levantado Docker en línea y poblado datos. | No se aportó acta de cierre ni ejecución reproducible de todos los servicios desde una copia limpia. | Confirmar servicios/volúmenes/variables; ejecutar en limpio; guardar logs y versión. |
| Evidencia 18–19 oct. (ciclo retrospectivo, no sprint formal) | Capturas de registro, login, verificación, correo y propiedades. El repositorio muestra un commit diferencial en feature/frontend (b2f8fe5) con cambios también en backend/configuración/localización. Cristopher reporta trabajo en backend y seguridad. | Hay pantallas con listas vacías o discrepancia de contador; OTP incorrecto no pasa la prueba registrada. Las otras ramas no muestran cambios exclusivos publicados en la comparación consultada. | Corregir autenticación y vista de datos; subir e integrar cambios a ramas/commits rastreables. |
| Transición a nube (fecha exacta no documentada) | Alfredo reporta estructura conectada a Supabase, diez registros iniciales y app temprana en la nube; el equipo decidió Supabase como base accesible. | El ZIP revisado incluye configuración de conexión local y no demuestra la integración cloud de ese snapshot. No se conciliaron diez registros de carga inicial con conteos de capturas. | Guardar evidencia redacteda de conexión/consulta cloud, esquema y fuente de datos; separar entorno local y cloud. |

Aportes informados (transversales): Cristopher trabajó backend/seguridad y envío de códigos de correo; Matías pobló datos y levantó Docker en línea; Felipe hizo el primer levantamiento local de base de datos; Alfredo conectó una estructura sencilla a Supabase, cargó diez registros iniciales y creó una app temprana en nube. La asignación sirve para reconocer contribuciones informadas, no para atribuir exclusividad.

# 6. Sprints propuestos desde el corte actual

Estos son sprints de recuperación propuestos ahora. No deben incorporarse al historial como sprints ya ejecutados. Las fechas corresponden al calendario/hitos descritos en los antecedentes del equipo.

| Sprint propuesto | Objetivo verificable | Historias / tareas principales | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint de preparación · 20–25 oct. | Dejar el flujo mínimo y criterios listos para integración Docker. | Validar alcance; conciliar DB local/Supabase; corregir registro/OTP; arreglar contador/filtros; asociar cambios a commits; confirmar tablero y responsables. | Criterios aprobados; casos de prueba ejecutados; conteos comparados; enlaces a commit; tablero con tareas y fecha de corte. |
| Sprint de integración · 26–31 oct. (Hito 2 planificado) | Levantar MVP integrado con Docker y demostrar flujo principal. | Compose desde una instalación limpia; migraciones/semilla; conexión elegida; flujo UI→API→DB; healthcheck y regresión de pruebas. | Salida de arranque, entorno/versiones, logs, capturas con ID, lista de criterios aprobados/pendientes. |
| Sprint de estabilización · 1–15 nov. (propuesto) | Preparar paquete técnico y validar alcance para entrega Duoc. | Resolver defectos críticos; completar diseño de arquitectura/datos; README/manual; matriz de trazabilidad; redacción de evidencia/innovación. | Versión candidata, documentos coherentes con código y checklist de entrega revisado. |
| Cierre Duoc · 16–28 nov. (planificado) | Presentar versión y documentar resultados/observaciones. | Demostración, evidencias, pendientes aceptados y observaciones de evaluación. | Registro de entrega y acciones para ajuste. |
| Cierre UTEM · 30 nov.–4 dic. (planificado) | Incorporar observaciones y preparar paquete final. | Revisión regresiva, documentación y demostración final. | Versión final, manual, evidencias y resumen de retrospectivas. |

# 7. Definition of Done propuesta

Una historia puede pasar a “Terminada” solo cuando todos los criterios aplicables se cumplan:

Está implementada y cumple sus criterios de aceptación acordados.

El cambio está integrado a la rama principal y vinculado a un commit identificable.

Las pruebas pertinentes se ejecutaron; resultado esperado y obtenido coinciden, o la historia permanece abierta.

La documentación y la matriz de trazabilidad están actualizadas.

No quedan errores críticos conocidos para el flujo de la historia.

Está disponible en el entorno acordado (local/cloud/Docker) y otra persona puede repetir el procedimiento.

Las variables reales, datos personales, contraseñas, OTP y hashes no aparecen en el paquete ni en capturas públicas.

No cerrar como “Terminado” por: existencia de una pantalla, presencia de código en un ZIP, declaración de avance, captura sin contexto o despliegue que no se asocia con commit y prueba.

# 8. KPIs de seguimiento propuestos

La guía docente exige evidencias medibles, pero el material revisado no contiene metas de rendimiento, disponibilidad o cobertura previamente acordadas. Estos indicadores se proponen para seguimiento futuro y deben ser validados por el equipo; no son resultados históricos.

| Indicador propuesto | Cálculo / meta sugerida | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas críticas aprobadas | Pruebas críticas aprobadas / pruebas críticas ejecutadas. Meta sugerida: 100% antes de declarar el flujo listo. | Reporte de pruebas con ID PU/PI/PS y commit. |
| Consistencia de datos | Registros que coinciden entre consulta DB, API y vista / registros muestreados. Meta: 100% del conjunto de prueba acordado. | Consulta redacteda, respuesta API y captura UI del mismo corte. |
| Arranque reproducible | Levantamientos exitosos desde copia limpia / intentos registrados. Meta: 1 levantamiento repetible antes de cierre Docker. | Versión Docker, instrucciones, logs, verificación health. |
| Trazabilidad de terminado | Tarjetas terminadas con commit + prueba + evidencia / total de tarjetas terminadas. Meta: 100%. | Backlog exportado y repositorio. |
| Incidencias críticas abiertas | Conteo de defectos críticos en autenticación, datos e integración al cierre del sprint. Meta para entrega: 0 sin aceptación explícita. | Lista de defectos con fecha, severidad y estado. |

# 9. Plan de pruebas por incrementos

| ID propuesto | Tipo | Caso | Estado conocido al corte |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Integración | Registro válido: UI/API/DB; revisar respuesta y desafío de verificación. | La nota de errores registra 200 donde el test esperaba 201. Confirmar contrato y resultado. |
| PS-01 | Seguridad | Verificar código OTP incorrecto, vencido y válido. | La nota registra 200 para código incorrecto donde esperaba 401; no cerrar. |
| PS-02 | Seguridad | Rechazar acceso a usuario sin token y validar permisos por rol. | Existe código de pruebas; resultado reciente no aportado. |
| PI-02 | Integración | Listar propiedades y comparar respuesta API con filas en DB. | Capturas locales muestran filas; integración UI/API no validada en esta revisión. |
| PI-03 | Integración | Aplicar y limpiar filtros; contador debe coincidir con filas. | Capturas evidencian vistas distintas, incluida lista vacía con contador de resultados; investigar. |
| PU-01 | Unitarias | Calcular semáforo a partir de regla y datos definidos. | Código/tests presentes; no se midió exactitud contra reglas aprobadas por cliente. |
| PI-04 | Integración/DevOps | Levantar servicios acordados desde copia limpia y consultar /health. | Dockerfile/compose y capturas existen; prueba limpia no ejecutada en esta revisión. |
| PR-01 | Rendimiento | Medir tiempo de respuesta bajo carga definida por el equipo. | Pendiente definir carga, umbral y entorno; no hay medición reportada. |

Convención docente: PU = unitaria, PI = integración, PR = rendimiento, PS = seguridad. Cada evidencia futura debe registrar ID, objetivo, procedimiento, resultado esperado, resultado obtenido, entorno/versión, evidencia y conclusión.

# 10. Trazabilidad inicial y requisitos de entrega

| Necesidad / requisito | Historia | Componente | Prueba/evidencia | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralizar propiedades de subasta | HU-01 | Frontend + API + PostgreSQL/Supabase | PI-02; capturas DB y frontend | Parcial; fuente y ambiente por conciliar. |
| Filtrar y comparar propiedades | HU-02 | Frontend + endpoint de propiedades | PI-03; capturas de lista/filtros | Parcial; contador/lista no siempre coinciden. |
| Apoyar evaluación de riesgo | HU-03 | Reglas + API + vista | PU-01 / PI-02; filas con colores | Parcial; reglas y criterios de cliente por validar. |
| Acceso controlado | HU-04/HU-05 | Auth + UI + email/OTP | PI-01 / PS-01 / PS-02 | Parcial; incidencias abiertas. |
| Ejecución reproducible | HU-07 | Docker/Compose + servicios | PI-04; logs de arranque | Pendiente de prueba limpia. |
| Seguimiento de trabajo | Todas | Backlog/ramas/evidencias | Export de tablero + commits | Pendiente formalizar; cinco ramas creadas, cambios publicados desiguales. |

## Checklist de la guía Scrum/Kanban

| Entregable | Estado según materiales revisados | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto / Product Vision | Inicio existe en documentación previa; visión exacta requiere validación. | Alinear versión final con usuarios, problema y MVP. |
| Product Backlog priorizado | No hay exportación de tablero/backlog; se propone en este documento. | Validar prioridades, criterios y responsables. |
| Sprint Backlog / tablero | No corroborado; el presente plan es simulado. | Confirmar Trello o acordar tablero real y exportarlo. |
| Definition of Done | No se encontró acuerdo formal; propuesta incluida. | Aprobarla en equipo y usarla desde el próximo sprint. |
| Fichas de sprint y retrospectivas | No localizadas como actas formales. | Crear una ficha por sprint futuro; las ventanas previas son retrospectivas de evidencia. |
| Diseño: arquitectura, modelo, UML, decisiones, Docker | Hay código/configuración y un PDF de arquitectura; la correspondencia del diseño con el código no está validada. | Actualizar diagrama y modelo desde el esquema real; documentar decisión local/Supabase y Docker. |
| Pruebas unitarias/integración/rendimiento/seguridad | Hay suite y errores registrados; falta consolidación con IDs y resultados actuales. | Ejecutar, registrar y adjuntar evidencias de casos acordados. |
| Repositorio, README y manual | Código y README en repositorio principal; el ZIP de app no tiene README en su raíz. Compose está dentro de backend. | Alinear estructura raíz con la guía, documentar comandos y versiones. |
| Innovación y cierre | No se encontró documento de cierre con resultados medibles. | Documentar valor con datos de prueba/retroalimentación y límites. |
| Matriz de trazabilidad | No se encontró matriz completa; primera versión incluida arriba. | Mantenerla vinculada a requisitos, historias, componentes y pruebas. |

# 11. Retrospectiva reconstruida y mejora continua

Esta sección no afirma que se hayan realizado retrospectivas formales en cada sprint. Resume aprendizajes que se desprenden de los documentos y evidencias disponibles, para convertirlos en acciones futuras.

| Qué funcionó / facilitó | Problemas observados | Cambio concreto propuesto |
| --- | --- | --- |
| El equipo avanzó en varios frentes pese a disponibilidad limitada y pudo construir pantallas, código y bases de prueba. | Trabajo transversal sin un seguimiento central confirmado; ramas con pocos cambios publicados y versiones propias dispersas. | Mantener un backlog común; cada tarjeta enlaza rama/commit; revisar bloqueos en una reunión corta semanal. |
| Se adaptó infraestructura desde local hacia una alternativa cloud con Supabase. | No hay trazabilidad suficiente que una el DB local, el prototipo cloud y el snapshot del ZIP. | Separar ambientes y variables; publicar esquema/migraciones; guardar pruebas de lectura/escritura en cada ambiente. |
| Hay capturas diversas y una suite de pruebas inicial. | Errores de autenticación registrados; capturas sin IDs de prueba; datos sensibles visibles. | Aplicar DoD y matriz de evidencia; corregir pruebas; redactedar capturas y retirar secretos. |
| Se identificaron límites de tiempo e información de cliente. | No hay KPIs ni criterios de aceptación acordados para riesgo/datos; el alcance de Fase 1 es amplio. | Acordar MVP, supuestos, criterios y metas antes de iniciar el siguiente sprint. |

# 12. Coordinación sugerida y límites del expediente

Los antecedentes atribuyen contribuciones iniciales por área, pero el equipo informa que todos realizaron tareas transversales. Se propone asignar un coordinador por tarjeta, no establecer autoría exclusiva: Cristopher puede facilitar seguimiento de autenticación/backend; Felipe de datos/modelado; Matías de Docker/entorno; Alfredo de Supabase y nube; el equipo completo valida interfaces y aceptación. La designación de Product Owner y Scrum Master debe confirmarse, pues no quedó acreditada en el material revisado.

La evidencia del ZIP tiene 28 imágenes; el informe de avance actualizado las inventaría. Las capturas son pruebas visuales, no ejecución repetida.

El archivo de proyecto comprimido incluye backend/.env con una clave configurada. No se reproduce aquí; retirar secretos del paquete y rotar claves activas antes de compartirlo.

La captura de base de datos muestra información personal y hash de contraseña; la captura de correo muestra un código de verificación. Redactar esos campos antes de usar las imágenes en una entrega amplia.

No se ejecutaron pruebas ni Docker para preparar esta ruta. Los estados de ejecución se basan en capturas, código y declaraciones del equipo.

La decisión de Supabase se registra como adoptada por el equipo, con el propósito de disponer de una base accesible. Su estado operativo y sus políticas de acceso deben comprobarse antes de presentarla como integración final.

# Fuentes consultadas

Guia_apoyo_Estudiante_Proyecto_APT (1).pdf, 15 páginas; en especial ruta Scrum/Kanban (secciones 5.1–5.6), pruebas, documentación, innovación, trazabilidad y checklist.

Fase 2-20261020T020102Z-1-001.zip: guías y reflexiones, 28 imágenes, evidencia Docker/backend/frontend, notas/errores y archivo de proyecto.

documento de apoyo para 2.4.docx: antecedente de planificación con hitos y criterios de evidencia; no se considera acta de sprint ni prueba técnica.

Repositorio público informado por el equipo: https://github.com/Alphareone/Pruebas_Proyecto_ClearBidNJ

Antecedentes de contribución, secuencia local/Supabase/nube y estado Trello entregados por integrantes del equipo en la conversación.