|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento: No hemos podido cumplir con la exactitud cronológica estipulada en la Carta Gantt inicial de Fase 1. Se presentó un desfase operacional debido al inicio efectivo del proyecto en la Semana 3 y a la reestructuración de la arquitectura desde un entorno local hacia Supabase Cloud y GitHub Codespaces. Factores que han dificultado el desarrollo: - Dependencia e insumos limitados de la contraparte: Tuvimos retrasos significativos por la escasez de datos estandarizados sobre subastas judiciales por parte del cliente, lo que nos obligó a investigar directamente fuentes oficiales gubernamentales (Mercer County Sheriff's Office y RecordsNG) para estructurar manualmente la base de datos de 11 inmuebles (incluyendo el caso real de 4216 Nottingham Way). - Carga horaria y práctica profesional: La simultaneidad de las prácticas profesionales de todos los integrantes del equipo redujo drásticamente el tiempo de reunión presencial sincrónica. - Fricciones de integración técnica: En mi rol de Frontend, enfrenté bloqueos críticos de consumo API, como errores HTTP 500 ValidationError por incongruencias de tipos entre los enumerados de Pydantic (single_family, yellow) y los registros de Supabase, además de colisiones de puertos en Vite (5173/5174) en Codespaces. Factores que han facilitado el desarrollo: - Stack tecnológico moderno de alto rendimiento: La adopción de React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y Zustand en el cliente, junto a FastAPI en el backend, permitió detectar discrepancias de contratos de datos al instante mediante tipado estricto. - Entornos Cloud compartidos: Centralizar la persistencia en Supabase Cloud y el desarrollo en GitHub Codespaces nos permitió trabajar de manera asíncrona sin depender de configuraciones de hardware local heterogéneas. - Evolución del canal 2FA: La decisión que tomé de implementar el despacho de códigos OTP de 6 dígitos mediante SMTP directamente a cuentas de correo (Gmail) en lugar de depender de pasarelas pagas de SMS (Twilio), lo que destrabó el flujo completo de autenticación de usuario en la SPA.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Desacoplamiento modular y trabajo asíncrono: Ante la imposibilidad de reunirnos diariamente, dividimos el repositorio en ramas temáticas (feature/frontend, feature/backend, feature/devops-qa y feature/data-engine). En mi caso (commit b2f8fe5), concentré las refactorizaciones de UI, traducción, consumo de Supabase y verificación OTP en la rama de Frontend antes de fusionar. Normalización y depuración colaborativa de datos: Para resolver los errores de integración HTTP 500 entre React y FastAPI, ejecuté scripts de normalización SQL en el editor de Supabase (convirtiendo cadenas a minúsculas y poblando las tablas secundarias property_financials y property_physical), asegurando que las 11 propiedades renderizaran dinámicamente con su cálculo de ROI (+15.95%) y semáforo de riesgo sin quedarse congeladas en estado Loading.... Resolución de entorno en GitHub Codespaces: Liberé procesos huérfanos en la máquina virtual y fijé la exposición explícita del puerto 5173 en visibilidad Public junto al puerto 8000 de Uvicorn, permitiendo la previsualización del Dashboard y la validación en tiempo real.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación de mi rol personal (Frontend Lead & Integración): Evalúo mi trabajo con un alto grado de satisfacción técnica. Logré evolucionar la interfaz desde maquetas locales estáticas hacia una Single Page Application funcional e integrada en tiempo real a la API REST y Supabase. Destaco haber completado el flujo completo de Login con resguardo 2FA OTP vía correo electrónico y el renderizado dinámico del catálogo de subastas de Mercer County con cálculo de ROI y filtros laterales. Aspectos a destacar del equipo: La capacidad de resiliencia y el dominio técnico del grupo para resolver fallas complejas de infraestructura (como los problemas de rutas IPv6 en Docker, correcciones en Alembic y la ejecución de la batería de pruebas automatizadas Pytest). ¿Qué podríamos hacer para mejorar?: - Gobernanza y disciplina en Git: Unificar formalmente la rama feature/frontend hacia main mediante un Pull Request documentado, asegurando que los cambios diferenciales de ciberseguridad y UI queden consolidados en el tronco principal. - Estandarización de pruebas unitarias en UI: Apoyar al área de QA para extender la batería de pruebas desde Pytest en el backend hacia pruebas de renderizado de componentes en React (Vitest / React Testing Library) de cara al Hito 3.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud principal: Inquietud principal: Cómo administrar el alcance final de la Fase 3 (módulos geoespaciales avanzados con Leaflet/PostGIS e ingesta administrativa de archivos) manteniendo la máxima calidad técnica en el Core Financiero (cálculo de ROI, semáforo de riesgo y flujo 2FA) sin sobrecargar los tiempos del equipo por las prácticas profesionales. y sobre la pregunta creo que preguntaria lo siguiente ¿Qué criterio o ponderación nos recomienda aplicar para priorizar entre la consolidación del mapa interactivo de propiedades y la remediación del 100% de las aserciones de estado HTTP en la suite de pruebas automatizadas de Pytest, de modo de asegurar el máximo cumplimiento de las competencias evaluadas en Portafolio de Título?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenimiento de especialidades: Los roles asignados originalmente (Felipe en BD local/modelado, Matías en Docker/Celery/QA, Alfredo en API REST/FastAPI y Cristopher en Frontend/Integración) se han mantenido y han demostrado ser adecuados para la arquitectura distribuida del sistema. Colaboración transversal y destrabamiento de bloqueos: Se reafirma la redistribución colaborativa. Por ejemplo, cuando surgieron cuellos de botella en la conexión entre las validaciones de Pydantic en la API y los datos de Supabase, intervine desde el área de Frontend en la base de datos y la capa de autenticación en auth.py para asegurar que el contrato JSON coincidiera perfectamente con la interfaz web. Nuevas actividades para Fase 3: Para la etapa final, asignaremos la tarea exclusiva de higiene del repositorio (limpieza de archivos .env, .pyc, directorios venv/ e inclusión de .env.example), rotación de credenciales expuestas y la re-ejecución del parche de autenticación para que Pytest obtenga un 100% PASSED.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del grupo: Evalúo al equipo como altamente competente en lo técnico y comprometido con la entrega de un producto de calidad profesional que responda a una problemática real del mercado inmobiliario de New Jersey Aspectos positivos: - Sinergia técnica: La capacidad de abordar un stack de nivel Senior (FastAPI async, Redis, Celery, Supabase Pooler IPv4, Docker Compose, Pytest, React 18, TypeScript, Argon2id y 2FA SMTP) y resolver en conjunto 6 incidentes críticos de ingeniería documentados en bitácora. - Flexibilidad y apoyo: La disposición constante para asumir tareas fuera de la propia área de confort cuando un compañero se encuentra atascado o restringido por sus horarios laborales. Aspectos a mejorar: - Frecuencia de integración en GitHub: Evitar concentrar grandes volúmenes de código en commits únicos y promover el uso de Pull Requests con revisión de pares más seguidos, garantizando que el historial de ramas refleje el avance continuo de todos los integrantes. - Coordinación de ceremonias breves: Establecer reuniones sincrónicas de sincronización técnica de máximo 15 minutos dos veces por semana para revisar el estado del Backlog antes de los hitos institucionales de evaluación.