|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Durante el desarrollo de la Fase 2 orientada a la contenerización total del proyecto ClearBid NJ y la implementación de servicios asíncronos, no logramos cumplir con total exactitud los plazos originalmente estimados en nuestra Carta Gantt. Enfrentamos importantes desfases temporales debido a múltiples factores críticos: • Retrasos en la recepción y estructuración de la información técnica inicial, sumado a la complejidad de las herramientas requeridas para la integración con arquitecturas en la nube como Supabase y contenedores Docker. • La superposición de responsabilidades con periodos de prácticas profesionales, lo cual redujo drásticamente las horas efectivas disponibles para el desarrollo y depuración del backend. • Dificultades técnicas imprevistas durante la configuración de Celery con Redis y la resolución de conflictos de tipos de datos (DatatypeMismatchError) e interpolación de caracteres especiales (%) en Alembic y SQLAlchemy, lo que requirió un esfuerzo de investigación y pruebas muy superior al proyectado inicialmente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para hacer frente a los retrasos acumulados y a la alta exigencia técnica del Hito 2, hemos debido adoptar medidas drásticas a nivel personal y operativo. Principalmente, hemos recurrido a jornadas de trabajo nocturnas intensivas (&quot;desvelamientos&quot; y reducción del tiempo de descanso) para alcanzar los hitos de entrega. Asimismo, para mitigar futuras fricciones técnicas, hemos optimizado la comunicación interna, priorizando la documentación rápida de bloqueos en Supabase y Docker, y apoyándonos en herramientas de asistencia inteligente para agilizar la resolución de errores de sintaxis en YAML, comandos de Celery y consultas de migración.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Yo creo que voy decente. R: Considero que mi desempeño técnico actual en el proyecto es competente, logrando mantener el ritmo operativo del backend a pesar de las complejidades de integración en la nube (Supabase) y la orquestación con Docker Compose. A nivel de autocrítica, reconozco que aún nos falta mayor rigor en la planificación temporal y en la anticipación de riesgos técnicos (como la incompatibilidad de tipos entre identificadores VARCHAR y BIGINT en PostgreSQL). Para mejorar en las próximas fases, debemos implementar revisiones de código más estrictas antes de fusionar ramas y estructurar un calendario de pruebas unitarias (Pytest) más temprano en el ciclo de desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: En este punto del proyecto no mantengo dudas conceptuales críticas sobre la arquitectura, ya que hemos logrado estabilizar el entorno. Sin embargo, resulta fundamental destacar el rol que han cumplido las herramientas de Inteligencia Artificial en este proceso. Más allá de automatizar tareas de codificación, la IA ha funcionado como un mecanismo de expansión mental: nos ha permitido visualizar arquitecturas y direcciones estratégicas en Docker, Celery y gestión de bases de datos que inicialmente no habíamos considerado, facilitando la toma de decisiones técnicas bajo presión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Tras evaluar el estado actual del proyecto y la carga de trabajo asociada al Hito 1 y 2, consideramos que la distribución actual de responsabilidades se mantiene adecuada y equilibrada entre los integrantes del grupo, por lo que no es necesario realizar una reasignación formal de tareas en este momento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: El trabajo colaborativo ha sido constante, pero hemos identificado un área crítica de mejora indispensable: el dominio y uso fluido de Git y GitHub para el control de versiones. Específicamente, reconozco que en mi caso personal suelo utilizar Git con poca frecuencia, lo que a menudo me lleva a omitir su existencia durante las sesiones intensivas de desarrollo, generando pequeños desacoples en la sincronización del código base. Como equipo, nos comprometemos a estandarizar el uso de ramas de características (feature branches), pull requests y revisiones cruzadas para evitar conflictos de integración en las siguientes fases.