|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento: No hemos podido cumplir con las fechas exactas estipuladas en nuestra carta Gantt inicial y presentamos ciertos retrasos. Factores que han dificultado el desarrollo: - Dependencia externa de la empresa: Tuvimos retrasos significativos por la falta de información oportuna y la entrega tardía de insumos requeridos por parte de la empresa contraparte. - Carga horaria externa: Todos los integrantes del grupo nos encontramos realizando nuestras prácticas profesionales y laborales, lo cual consume una gran cantidad de tiempo y energía diaria. Factores que han facilitado el desarrollo: - La motivación del equipo por avanzar de manera autónoma en nuestro tiempo libre. - La coordinación de reuniones semanales los días viernes con la representante/intermediaria de la empresa para mostrar avances, aclarar dudas técnicas y alinear expectativas. - La decisión de optimizar tiempos dedicando las horas de clase a avanzar de forma intensiva y remota en el desarrollo del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Aprovechamiento del tiempo libre: Ante la sobrecarga por las prácticas profesionales, hemos establecido bloques de trabajo autónomo en nuestros tiempos libres e intensificado el avance desde nuestros hogares. Gestión con la contraparte: Aprovechamos las reuniones fijas de los viernes con la intermediaria de la empresa para presionar amablemente la entrega de información pendiente, definir requerimientos críticos y validar lo que vamos construyendo. Plan de contingencia: Planeamos realizar reuniones internas exclusivas del equipo técnico para sincronizar lo que cada uno está programando y evitar que los retrasos afecten la integración del Frontend y Backend.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación del trabajo general y personal: Evalúo el trabajo como bien realizado en cuanto a la calidad técnica de lo que se ha construido, pero con dificultades operativas en la comunicación interna del equipo. Evaluación de mi rol personal (Frontend Lead): Como encargado de la interfaz de usuario (React / TypeScript / mapas), considero que mi trabajo visual está bien encaminado, pero debo mejorar registrando y evidenciando mis progresos (bitácora de cambios, capturas de pantalla, avance de componentes) para que el resto del grupo tenga visibilidad clara de lo que ya está listo. Aspectos a destacar: La capacidad de resiliencia del equipo para seguir adelante a pesar de la falta de tiempo por las prácticas profesionales y la persistencia para mantener las reuniones de avance semanal con la empresa. ¿Qué podríamos hacer para mejorar?: Implementar una reunión breve semanal solo entre los miembros del grupo. Esto nos permitirá saber exactamente en qué está trabajando cada persona, compartir las ideas de implementación antes de codificar y evitar bloqueos al momento de integrar los módulos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud principal: La principal inquietud es cómo mitigar el desfase del calendario provocado por la entrega tardía de información por parte de la empresa, y cómo recortar alcance sin perjudicar los entregables clave de la asignatura. y sobre la pregunta creo que preguntaria lo siguiente ¿qué estrategia o ajuste de alcance en la Carta Gantt nos recomienda aplicar para no perjudicar la evaluación final de las competencias del proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Distribución de roles: Consideramos que los roles principales están bien definidos según la especialidad de cada uno (Frontend, Backend, Base de Datos[cite: 1, 2], DevOps/QA[cite: 1, 2]) y se deben mantener. Apoyo mutuo: Aunque cada uno tiene su área asignada, aplicamos la redistribución colaborativa: cuando alguien se estanca en una tarea por falta de conocimiento o tiempo, otro integrante del grupo entra a apoyarlo para sacarla adelante. Nuevas actividades: Hasta el momento no hay nuevas actividades por asignar, pero sí ajustaremos la forma de dar visibilidad al trabajo en progreso de cada módulo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del grupo: Lo evalúo como un grupo comprometido y con buena disposición para colaborar, aunque afectado por la falta de sincronización diaria. Aspectos positivos: La disposición a ayudarse mutuamente cuando alguien no sabe cómo realizar una actividad asignada, la autogestión para avanzar desde el hogar y la constancia para mantener las reuniones de los viernes con la intermediaria de la empresa. Aspectos a mejorar: La comunicación interna entre nosotros. Debemos evitar trabajar en "islas" donde no sepamos qué está desarrollando el compañero, ya que esto nos retrasa al no saber cómo conectar las ideas y componentes dentro de la arquitectura del proyecto.