| Información General del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Proyecto |  |  | ID_PCN_001 |  | ID. Fecha | 09/09/2025 |
| Nombre del Proyecto |  |  | Carbono Neutralidad 2050 |  |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  | Alfredo Castro |  | Preparado por | CASTRO, VIDAL,FREDES,PEÑA,VILLALÓN |
| Versión | Fecha | Autor |  | Razón del cambio |  |  |
| 1.0 | 14/08/2025 | Vidal |  | Inicialización de acta de constitución del proyecto |  |  |
| 1.1 | 20/08/2025 | Fredes |  | Modificaciones de los requisitos presentes en la constitución del proyecto |  |  |
| 1.2 | 22/08/2025 | Castro |  | Optimización de los detalles y ajustes solicitados (alineación de datos entre documentos ERS y Gestión de requisitos) |  |  |
| 1.3 | 09/09/2025 | Fredes |  | Correcciones finales de los hitos y sueldos |  |  |

| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidades y/u Objetivos del Negocio (3) |  |  |  |  |  |
| - Transporte de pasajeros por vía aérea - Transporte de materiales comerciales - Gestión de viajes e itinerarios de viajes |  |  |  |  |  |
| Objetivos del Proyecto (5) |  |  |  |  |  |
| - Diseñar un software interactivo para el monitoreo y gestión de iniciativas de carbono neutralidad según normas IATA. - Apoyar a la protección del medio ambiente de forma colaborativa - Ayudar a LATAM Airlines a gestionar su huella de carbono para disminuir su impacto medioambiental. - Promover la conservación de ecosistemas estratégicos como las sabanas inundables. - Divulga información sobre posibles mejoras ante procesos y proyectos ya existentes |  |  |  |  |  |
| Cliente Principal | LATAM Airlines |  |  | Área | Transporte de Carga y Pasajeros |
| Patrocinador | LATAM Airlines - Ministerio del Medio Ambiente |  |  |  |  |
| Prioridad (Baja-Media-Alta) | Alta | Justificación | La carbono neutralidad es un compromiso estratégico de LATAM y una exigencia creciente de clientes y reguladores. |  |  |
| Riesgo (Bajo-Medio-Alto) | Medio | Justificación | El cliente ya emplea ciertos planes para evitar la contaminación, pero el implementar medidas indebidas o poco estudiadas, puede generar gastos innecesario |  |  |

Hitos del Proyecto (5)

- IT01 - Inicio y Organización - IT02 - Desarrollar Funcionalidades (FN1, FN2,FN3 y FN4) - IT03 - Desarrollar Funcionalidades (FN5, FN6 y FN7) - IT04 - Desarrollar Funcionalidades (FN8, FN9 y FN10) - IT05 - Entrega y Documentación

| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregables (5) |  |  |  |  |
| - Acta de constitución(completa) - ERS (completa) - Informe de gestión de proyecto informático - RACI - Software(funcional) “Carbono Neutralidad 2050” |  |  |  |  |
| Qué no incluirá este proyecto (2) |  |  |  |  |
| - El proyecto no contempla la certificación oficial ni el despliegue productivo del sistema, pero sí el desarrollo de un prototipo funcional y su validación interna. - El Proyecto no busca promocionar el uso de elementos de la carbono neutralidad, no obstante los miembros relacionados al mismo logran concientizar su importancia a la hora de preservar los recursos del medio ambiente. |  |  |  |  |
| Supuestos y Restricciones (2) |  |  |  |  |
| - El cliente (Latam Airlines) facilitará la información y lineamientos necesarios para el diseño del producto - El equipo de trabajo contará con los recursos tecnológicos y de software de diseños requeridos durante todo el proyecto |  |  |  |  |
| Proyectos Relacionados o Dependencias Externas |  |  |  |  |
| Nombre Proyecto | Relación |  |  |  |
| 1+1 Compensar para Conservar | Proyecto activo de LATAM Airlines donde compensan la emisión de CO2 de sus clientes corporativos |  |  |  |
| Relación con Proveedores |  |  |  |  |
| No hay Proveedores Externos |  | no | Llamado a Propuesta | si |
| Continuación de Contrato |  | si | Existe un único Proveedor | no |

| Estimación de Tamaño |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado en cantidad y moneda, 1.400 HH × (42,0USD 40,0USD 34,0USD 26,0USD 20,0USD)/HH ≈ 48.000USD (Por sueldo de trabajadores) | Se utilizó una tarifa promedio de 34,3 USD/Hora, resultante del promedio ponderado entre los diferentes roles (Jefe de Proyecto, Arquitecto, Desarrolladores, QA). |
| Plazo total estimado en semanas, 1400 HH / 5 personas × 20 h / sem = 1400 / 100 = 14 semanas | El proyecto se ejecutará en 14 semanas corridas, distribuidas en fases de planificación, levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y cierre. |
| Esfuerzo total estimado en HH, 5 personas × 20 horas/semana × 14 semanas = 1.400HH | Se calculó en 1.400 (HH), considerando un equipo de 5 integrantes, trabajando en promedio 20 horas semanales cada uno, durante 14 semanas: |

| Lista de anexos y documentos adjuntos (3) |  |
| --- | --- |
| Descripción del documento | Ubicación y nombre o hipervínculo |
| Sitio web con información sobre la sostenibilidad y compromisos medioambientales de LATAM Airlines | https://www.latamairlines.com/cl/es/sostenibilidad |
| Sitio web donde se explica el programa 1+1 Compensar para Conservar de LATAM Airlines | https://latamcargo.compensarparaconservar.com/es/ |
| Sitio web donde se muestran los roadmaps que seguirá LATAM Airlines. | https://www.latamairlines.com/cl/es/sostenibilidad/cambio-climatico |
| Sitio web donde se muestran los roadmaps de net-zero de la IATA, que LATAM debe seguir. | https://www.iata.org/contentassets/8d19e716636a47c184e7221c77563c93/executive-summary---net-zero-roadmaps.pdf |

| Interesados del Demandante (3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo |  | Responsabilidad | Asignación | HH/MES |
| Juan José Tohá | Director de asuntos corporativos y sostenibilidad de LATAM Airlines |  | Dirigir la estrategia global de sostenibilidad de LATAM Airlines | 1400/14 x 0.4 | 40 HH |
| Johanna Cabrera | Gerente de sostenibilidad de LATAM Airlines |  | Implementar proyectos y estrategias para reducir la huella de carbono de LATAM Airlines | 1400/14 x 0.35 | 35 HHS |
| Roberto Alvo | CEO LATAM Airlines Group |  | Supervisar la dirección estratégica de LATAM Airlines | 1400/14 x 0.25 | 25 HH |
| Área u Organización Relacionada |  | Relación |  |  |  |
| Organismos de certificación del SAF |  | Las emisiones de combustible alternativo sostenible (SAF) que LATAM Airlines utiliza son medidas y certificadas por estas entidades |  |  |  |
| Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) |  | Es la responsable de crear un plan de mitigación y eliminación de las emisiones de CO2 respecto a los transportes aéreos, del cual LATAM forma parte |  |  |  |

Notas

Este proyecto contempla el diseño y desarrollo de un prototipo funcional del sistema de monitoreo de carbono neutralidad, quedando fuera de alcance el despliegue productivo y la certificación oficial. El presupuesto inicial es de USD 48,000 para 1.400 HH en 14 semanas, sujeto a ajustes en fases posteriores. Los entregables definidos en el Acta, ERS y Gestión del Proyecto están alineados y constituyen la base documental del desarrollo. Se asume la disponibilidad de datos históricos de emisiones proporcionados por LATAM Airlines y el acceso a recursos tecnológicos durante toda la ejecución. Los principales riesgos identificados son retrasos en la entrega de datos y dependencia de APIs externas de LATAM e IATA.

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Director de asuntos corporativos y sostenibilidad de LATAM Airlines | Juan José Tohá |  | 14/08/2025 |
| Jefe del proyecto | Alfredo Castro |  | 20/08/2025 |

El proyecto Carbono Neutralidad 2050 busca desarrollar un software interactivo para monitorear y gestionar las iniciativas de carbono neutralidad de LATAM Airlines, alineado con su compromiso medioambiental. Se espera que el proyecto contribuya a reducir la huella de carbono de la aerolínea y a preservar ecosistemas estratégicos. Con un presupuesto de USD 48,000 y un plazo de 14 semanas, la ejecución estará a cargo con apoyo estratégico de LATAM y el Ministerio del Medio Ambiente.